6 марта Цели, задачи, функциональные и нефункциональные требования выложены в GIT.

20 марта Разработана схема БД  и её скрипт выложен в GIT.

1 апреля Разработан прототип программы и выложен в GIT в ветку Master

10 апреля 2021 Разработаны use case и tes case.  Их описания выложены в GIT.

18 апреля 2021 Разработана серверная часть системы,  либо backend, движок, API, если система не клиент-серверная. Результат залит в ветку master.

1 мая 2021 Разработан клиентский интерфейс системы (UI). Результат залит в ветку master в GIT.

9 мая 2021 Разработана инструкция по сборке системы (в корне репозитория) и  автоматические тесты к системе. Результат выложен в ветку master GIT

23 мая 2021В Canvas  в рамках этого задания ответственный  выкладывает